Updater 1.2 vs Updater 6

Данный файл содержит информацию о наборе функциональности компонента обновления 6 и 1.2. В документе приведены оценки времени на реализацию тех или иных особенностей. За основу оценок времени, необходимого на реализацию взяты аналогичные задачи, что были решены для компоненты обновления 1.2. Время, данное в документе, не учитывает тестирование, необходимое провести командой тестирования.

Статус (в порядке возрастания сложности на реализацию): не поддерживается, не реализовано, поддерживается, компилируется, содержит известные ошибки, работает

| Описание возможности | поддержка в 1.2 | поддержка в 6 | Комментарий. Время, необходимое на реализацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Обработка индекса Возможность обхода индексных файлов, вложенных индексов Фильтрация индекса по приложению, компоненту, операционной системе, языку Фильтрация по типу модуля: базы/патчи/критические патчи | работает | работает | Отличия состоит в том, что функциональность отбора индекса в 6 возложена на продукт. Реализация фильтрации в 1.2 распределена между компонентом обновления и продуктом. |
| обновление из источника с отсутствующим первичным индексом | работает | работает | Реализация отличается. В 1.2 продукт может заменить первичный индекс. В 6 компонент обновления может перейти к другому индексному файлу, если отсутствует индексный файл (возможность задачи резервного первичного индексного файла - только в одном экземпляре) В 6 продукт указывает, какой файл ему нужен и откуда его необходимо загрузить, но этот файл может быть только один. |
| Обновление в момент обновления файлов на источнике обновления | работает | работает | Компонент обновления 1.2 пытается понять, если набор изменился на данном источнике. Компонент обновления 6 переходит к другому источнику |
| ретрансляция | работает | работает | В компоненте обновления 6 на реализацию логики ретрансляции нескольких xml файлов (в случае необходимости) потребуется 8-10 дней. Еще отличие ретрансляция в 6 от 1.2 состоит в том, что нельзя совместить запуск 2 задач за одну итерацию. Такая логика кажется мне правомерной, но возможно пользователи захотят иметь одну задачу обновления, выполняющую сразу и ретрансляцию и обновление. Реализация в 6 займет 2 недели. Данный режим используется в Сервере Администрирования и UNIX продуктах. |
| Итерационное обновление | не поддерживается | компилируется | Итерационное тестирование не используется в 6, но использовалось раньше. Оставлено по непонятным причинам. |
| обновление | работает | работает |  |
| откат | работает | работает |  |
| фильтрация | работает выполняется компонентом обновления | работает выполняется продуктом | Механизм фильтрации в 1.2 легче использовать чем в 6, так как код фильтрации может быть повторно использован в продукте. |
| авторизация | авторизация на прокси работает для HTTP, FTP over HTTP не поддерживается для HTTP авторизация на источнике обновления компилируется для FTP не поддерживается для HTTP | авторизация на прокси работает для HTTP, FTP over HTTP не поддерживается для HTTP авторизация на источнике обновления компилируется для FTP не поддерживается для HTTP | 6 содержит аналогичный код, но в коде 1.2 и 6 были внесены разные изменения и исправления ошибок. 6 содержит ошибку 17395, и шлет большое количество запросов по сравнению с 1.2, что иногда приводит к невозможности обновления. |
| возможность задания использования прокси сервера для каждого источника обновления | работает | не поддерживается | компонент обновления 6 не предоставляет интерфейса для указания, какие именно источники будут использовать прокси, а какие нет Доработка компонента обновления 6 займет 2 дня |
| переносимость на Unix | работает с помощью инкапсуляции платформо-зависимого кода и использования директив препроцессора | работает с помощью технологии Prague |  |
| атомарная замена баз | работает | работает |  |
| проверка подписи 5 файла | работает может быть отключено с помощью макросов препроцессора | не поддерживается |  |
| проверка подписи файла 6 | работает | работает |  |
| отдельный бинарный исполняемый модуль | работает (IUpdater) | работает (требует дополнительных библиотек dll для использования) |  |
| поддержка FTP, HTTP транспорта | содержит известные ошибки | содержит известные ошибки | Ошибки в 1.2 и 6 разные могут пересекаться |
| поддержка File транспорта | работает | работает |  |
| поддержка AdminKit транспорта | работает | работает |  |
| поддержка Basic, NTLM авторизации | работает | работает | Ошибки в 1.2 и 6 разные могут пересекаться. |
| Автоматическое определение настроек прокси сервера | работает (отсутствует трассировка) | работает | В 6 настоящий дизайн дублирует код, так как он находиться в продукте. Перенос кода в отдельную библиотеку займет 1 день. |
| Поддержка источников обновления источники ЛК (upd_cfg.xml) дополнительный список источников (sites.xml) набор источников, передаваемый приложением набор жестко заданных источников обновления |  |  | В 1.2 возможность задания источников обновления более гибкая, есть возможность указания приоритетов источников обновления. В 6 пользовательские источники обновления всегда идут с большим приоритетом. Расширение 6, функциональностью указания приоритета займет меньше 1 дня. 6 не поддерживает файл sites.xml. Похоже этот файл реально никто не использует, но если нужно реализовать его поддержку, то это займет меньше 1 дня. Обход источников обновления в 6 основывается на других принципах - один и тот же файл будет пытаться загрузиться с разных источников без проверки версии. Данное решение мне кажется сомнительным. |
| Структура источника обновления древовидная планарная обновления из папки баз, полученной с помощью задачи обновления | работает | работает но не поддерживается обновление из папки полученной с помощью обновления | Реализация обновление из папки полученной с помощью обновления займет меньше 1 дня. |
| Поддержка Unicode | не реализовано | не реализовано | достаточных причин поддержки и дизайна пока нет |
| Журнал | Только Workstation/Personal Pro/Personal содержит известные ошибки | работает | Перенос расширенной диагностики в журнал 6 из 1.2 займет 4 дня. |
| Трассировка, рассчитанная на службу поддержки | работает | поддерживается есть только трассировка для разработчика, а не на службу поддержки | Разработка и улучшение трассировки будет выполняться в процессе реализации других функций и исправления ошибок. |
| Поддержка компрессии 1. regetting 2. klz compression 3. файлы отличий 4. компрессия для баз AntiSpam | работает самодельная реализация, частично скопированная из библиотек Prague | Расширяемая реализация на основе Prague плагинов | В 6 не реализована функция regetting вообще, в 1.2 только для файлов подписанных внутренней подписью (inside signature). |
| Идентификация компонента | работает | работает |  |
| Кэширование DNS запросов | работает | не реализовано | Не реализовано якобы по объективным причинам. Хотя я больше согласен с требованиями Фомина, что данная функциональность должна быть реализована для устранения проблем. Аргументы Гущина кажутся неубедительными. Реализация (если нужно) займет меньше 1 дня. |
| Автоматическое определение региона (2-х буквенный формат) | работает | работает | Код, определяющий регион, дублирован для каждого продукта. Вынос функциональности в библиотеку займет около 1 дня. |
| Отмена обновления во время скачивания | работает | работает |  |
| Локализация | компилируется | не поддерживается | В 1.2 реализован механизм локализации в самом компоненте и используется для KCA. В 1.2 реализованы локализации "по умолчанию". То есть при добавлении новых сообщений и событий пользователь будет видеть сообщения на английском языке в журнале. |
| Поддержка XML | LAXI XML Parser branch в CommonFiles | LAXI XML Parser отдельный branch |  |
| Регресс тестирование | содержит известные ошибки долгая процедура и не автоматизированная | содержит известные ошибки | Набор тестов 1.2 и 6 отличается |
| Unit тестирование | поддерживается | не поддерживается | в Test Lab начата разработка Unit Tests, производиться Code Review |
| Модульное тестирование | Автоматическое модульное тестирование IUpdater | не поддерживается | Реализация модульного тестирования займет 3 дня. Возможно, эта задача зависит от задачи создания утилиты обновления командной строки. |
| Документация | 1. Updater FAQ 2. Документация параметров ss_storage.ini 3. Документация возвращаемых значений 4. Kaspersky online documentation 5. Документация индекса 6. Документация методов для экономии трафика 7. Документация структуры и проектов | не поддерживается | Документированных решений проблем, интерфейсов для 6 нет. Реализация необходимой для support документации займет 10 дней. Документация может быть создано последовательно по мере изучения кода и проблем 6 компоненты обновления. |
| Документация кода | присутствуют комментарии интерфейсов и реализации | отсутствует | Комментарии кода в 6 почти отсутствуют. |
| Размер модуля | 27 К строк включая Prague, KCA, dll, и Ini обвязки | 31 К строк с учетом кода Prague обвязки (других обвязок нет) |  |